Stage LAM : Développement d'une interface web de supervision d'un instrument scientifique

Plan de travail

Théo Rostaing
01 Juin 2018

Le Laboratoire d’Astrophysique de Marseille développe actuellement le spectrographe PFS dans le cadre du projet international SuMIRE.
Le but de mon stage est de développer une interface web permettant la visualisation des différents capteurs de l’instrument PFS. Ces données seront donc accessibles depuis un navigateur web et rafraîchies dynamiquement toutes les 20 secondes.

Cette interface montrera d’une part l’état courant des différents sous-systèmes constituant le spectrographe, mais permettra également de tracer une série temporelle d’un capteur choisi par l’utilisateur.
Certains éléments constituants cet instrument étant particulièrement critiques, des alertes visuelles seront affichées à l’attention de l’utilisateur.
Un code couleur ainsi que les seuils définissants ces alarmes seront pré-définis, mais également customisables.

Un plan de travail sera défini ci-dessous, permettant de lister les différentes tâches et de fixer des objectifs réalistes en terme de calendrier.

Dates	Objectif	Status
22 mai→30 mai	Inventaire des différentes solutions techniques permettant de remplir le cahier des charges et de s’intégrer au mieux dans l’environnement software PFS	OK
23 mai→29 mai	- Mise en place d’un serveur Apache / - Développement d’un premier prototype en php + javascript: / Affichage dynamique (Ajax) des valeurs courantes / Graphique avec plotly	OK
30 mai → 12 juin	Développement d’un prototype en python + framework web / Le choix du framework s’est porté sur Flask, celui-ci étant plus léger et ayant été préconisé par l’équipe software du téléscope.	OK
13 juin	Choix d’une solution -> python + framework web	OK
13 juin → 29 juin	Ajout de toutes les fonctionnalités : / Ajout des alertes / Intéraction graphique (date début … etc)	OK
30 juin → 13 juillet	Mise en forme de l’interface / Rédaction rapport	IN PROGRESS